绍兴市建设工程项目设计

【绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计)】

招

标

文

件

（示范文本）

绍兴市住房和城乡建设局

制

绍兴市政务服务办公室

使 用 说 明

- 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

- 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

- 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

- 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计)

招标文件

招标人：        绍兴市未来社区开发建设有限公司        （盖章）

招标人法定代表人：      朱成峰              （签字或盖章）

招标人地址：   绍兴市越城区凤林西路135号

邮政编码：        312000

联系电话：                 传真：

联系人：   姚工    手机：   18657507755

招标人统一社会信用代码：  91330600MA2D8CF718

招标代理机构名称：    浙江建汇工程咨询有限公司 （盖章）

法定代表人：           陈瑛              （签字或盖章）

地址：    绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心19楼

邮政编码：     312000

联系电话： 0575-85175816/13806751365   传真： 0575-85175816

联系人：    高颖

签发日期：         年      月      日

备案单位意见：                                                （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：          年          月          日

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  投标文件的编制

第四节  投标文件的递交

第五节  开  标

第六节  评  标

第七节  定 标

第八节  授予合同

第三章  合同主要协议条款

第四章  设计任务书

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

# 第一章  招标公告

绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计)招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计)（项目名称），已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以　                2020-330602-47-03-162561（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市未来社区开发建设有限公司，建设资金自筹（资金来源），招标人为绍兴市未来社区开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：越城区东浦街道，规划单元西至镜水路，北至钱陶公路，东至绍齐公路（大越路），南至规划在建闸道口。

2.2 建设规模：项目约101.0公顷。实施单元西至镜水路，北至裕民路，东至绍齐公路（大越路），南至兴越路，约22.9公顷（不含水域）。项目紧邻亚运会棒垒球场，场地内有水系贯穿，距离绍兴北站直线距离约2.1公里，距离最近地铁站约0.8公里。项目总投资约54.83亿元，规划建设用地约21.02万平方米，总建筑面积约69.24万平方米，其中地上建筑面积约50.54万平方米（含架空层），地下建筑面积约18.70万平方米，建设包括商创综合体、商品房、安置住房、人才住房、未来社区交融创想中心、场景社区配套（社区客厅、幸福学堂、国学馆等）、社区服务中心（日间照料、养育托管点、社区卫生服务中心等）、社区对外服务中心等设施。

2.3招标控制价：约1807万元 。

2.4招标范围：绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案设计及深化、初步设计，本项目专业设计包含但不限于规划总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压变配电系统）、消防、人防、建筑智能化、室内外装饰装修工程（含住宅精装修、文化标识设计、艺术设计）、幕墙、泛光照明、规划用地（实施单元）范围内的园林景观绿化、室外配套公用工程、BIM设计、装配式建筑、绿色建筑、九大场景落地方案、规划设计条件书编制等项目相关的全部设计工作；资金测算，包括投资概算、分阶段资金平衡核心图表；绿色建筑按国标《绿色建筑评价标准》二星级要求设计。及与设计直接相关的专业技术评审论证（排水、抗震、超限、防雷、消防、卫评、交评、幕墙安评及光评等）并配合报批。专业设计的费用包含在本次设计费报价中。投标阶段完成绍兴市棒球未来社区项目总体规划及建筑单体概念性方案设计。中标后在明确的概念性规划方案基础上进行深化设计及优化、建筑方案设计及优化，初步设计（含概算编制、概算调整）的其他相关服务。中标方若无相关专业资质的，可由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。

其他服务：设计管理咨询服务，包括但不限于动态跟踪九大场景指标在施工图设计、实施建设阶段的落实情况；对设计成果文件进行系统性审查；提供包括九大场景落地设计纠偏、技术建议、风险提示及工程设计优化等内容。

2.5工程类别：  /。

2.6计划工期：中标通知书发出之日起完善方案设计，方案修改经确认后，20日完成方案报申深度。设计方案经政府相关部门批准后，30日完成初步设计。初及概算文本编制，初步设计评审后20天内提交调整后的初步设计文本及概算。

2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

2.8标段划分：     /    。

2.9资格审查方式：  资格后审    。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。

项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格并具有建筑工程专业高级及以上技术职称。拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2020年7月至2020年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2020年7月至2020年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，项目负责人为牵头人在职职工。

3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期间。（联合体投标的，联合体双方必须符合上述条件）。

3.3.2境内省外企业须经浙江省住建厅备案通过(境外企业及省内企业不作要求)。

3.3.3企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标 接受 联合体投标。（①联合体各成员须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；③联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。④联合体成员不超过两家。）

3.4.5各投标人均可就上述工程（标段）中的   /  （具体数量）个标段投标。

4.报名及招标文件获取

4.1、凡有意参加投标者，请于2020年   月   日8：30时至2020年  月    日17：30时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2、招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本项目需缴纳投标保证金30万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2020年   月  日17：30 时前缴纳。缴纳方式为：

1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565791257843；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043374091929；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。

2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  全部入围  。

6.2评标方法：综合评估法（设技术标）。

6.3中标方式：最高分中标 。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2020年   月   日   时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在     /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：绍兴市未来社区开发建设有限公司  招标代理机构：  浙江建汇工程咨询有限公司

地  址：  绍兴市越城区凤林西路135号  地    址： 绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心19楼

联系人：       姚工             联 系 人：       高颖

电  话：    18657507755         电    话：  0575-85175816、13806751365

招 标 人（盖章）：绍兴市未来社区开发建设有限公司

代理机构（盖章）：  浙江建汇工程咨询有限公司

年   月    日

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

年    月    日                                       年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称（全称） | 绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计) |
| 2 | 建 设 地 点 | 越城区东浦街道，规划单元西至镜水路，北至钱陶公路，东至绍齐公路（大越路），南至规划在建闸道口。 |
| 3 | 建 设 规 模 | 项目约101.0公顷。实施单元西至镜水路，北至裕民路，东至绍齐公路（大越路），南至兴越路，约22.9公顷（不含水域）。项目紧邻亚运会棒垒球场，场地内有水系贯穿，距离绍兴北站直线距离约2.1公里，距离最近地铁站约0.8公里。项目总投资约54.83亿元，规划建设用地约21.02万平方米，总建筑面积约69.24万平方米，其中地上建筑面积约50.54万平方米（含架空层），地下建筑面积约18.70万平方米，建设内容包括但不限于商品房、安置住房、人才住房、商创综合体、社区配套、社区服务中心等及九大场景设施。 |
| 4 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 5 | 项目估算总投资 | 项目总投资约54.83亿元，其中建安费约34.06亿元。 |
| 6 | 招 标 方 式 | 公开招标 |
| 7 | 招 标 范 围 | 方案设计； □勘察设计； 初步（含扩大初步）设计； □施工图设计。 绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案设计及深化、初步设计，本项目专业设计包含但不限于规划总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压变配电系统）、消防、人防、建筑智能化、室内外装饰装修工程（含住宅精装修、文化标识设计、艺术设计）、幕墙、泛光照明、规划用地（实施单元）范围内的园林景观绿化、室外配套公用工程、BIM设计、装配式建筑、绿色建筑、九大场景落地方案、规划设计条件书编制等项目相关的全部设计工作；资金测算，包括投资概算、分阶段资金平衡核心图表；绿色建筑按国标《绿色建筑评价标准》二星级要求设计。及与设计直接相关的专业技术评审论证（排水、抗震、超限、防雷、消防、卫评、交评、幕墙安评及光评等）并配合报批。专业设计的费用包含在本次设计费报价中。投标阶段完成绍兴市棒球未来社区项目总体规划及建筑单体概念性方案设计。中标后在明确的概念性规划方案基础上进行深化设计及优化、建筑方案设计及优化，初步设计（含概算编制、概算调整）的其他相关服务。中标方若无相关专业资质的，可由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。其他服务：设计管理咨询服务，包括但不限于动态跟踪九大场景指标在施工图设计、实施建设阶段的落实情况；对设计成果文件进行系统性审查；提供包括九大场景落地设计纠偏、技术建议、风险提示及工程设计优化等内容。 |
| 8 | 设计质量要求 | 按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。 |
| 9 | 设计周期要求 | 中标通知书发出之日起完善方案设计，方案修改经确认后，20日完成方案报申深度。设计方案经政府相关部门批准后， 30日完成初步设计。初及概算文本编制，初步设计评审后20天内提交调整后的初步设计文本及概算。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标人资质要求 | 投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。 项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格并具有建筑工程专业高级及以上技术职称。拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2020年7月至2020年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2020年7月至2020年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。联合体投标的，项目负责人为牵头人在职职工。 其他要求： （1）企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期间。（联合体投标的，联合体双方必须符合上述条件）。 （2）境内省外企业须经浙江省住建厅备案通过(境外企业及省内企业不作要求)。 （3）企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。 （4）本次招标接受联合体投标。（①联合体各成员须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；③联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。④联合体成员不超过两家） |
| 12 | 是否接受联合体投标 | □不接受； ☑接受（联合体成员不超过两家） |
| 13 | 招标控制价 | 约 1807 万元。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后60/90/120天，确定120天 |
| 15 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 16 | 踏勘现场 | ☑不组织。□组织，集合时间、地点： |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间、 递交地点 | 2020年 月 日 时 分 |
|  |  | 递交地点：绍兴市解放大道177号 邮箱：284539594@qq.com |
| 18 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年 月 日 |
| 19 | 投标文件份数 | 资格审查资料正本 1 份，副本 6 份； 技术标正本 1 份，副本 6 份，光盘一张（多媒体演示文件、设计文本、CAD图纸等）、展板一套； 商务标正本 1 份，副本 6 份。 |
| 20 | 投标文件提交 | 截止时间2020年 月 日 时 分 |
|  |  | 投标文件递交方式（以下两种方式可任选一种）： （1）可采用邮寄方式，邮寄公司采用EMS或顺丰，接收截止时间为2020年 月 日（开标当天）上午9：30整（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，则作自动放弃投标处理，由投标供应商自行承担责任），邮寄地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心，联系人：陈振宇 ，电话：13616757484。 （2）可现场递交，递交截止时间：2020年 月 日上午9时30分整，可不参与后续开标会，若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。投标文件递交地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定的开标室。 |
| 21 | 开 标 | 时间：投标截止时间 |
|  |  | 地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 |
| 22 | 履约保证金金额 | 合同价款的2％（其中质量履约保证金为 ％，工期履约保证金为 ％），在合同生效前提交招标人。 担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。 |
| 23 | 投标人开标必须提交的证件 |
|  | 本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：☑营业执照、☑资质证书、□项目负责人注册建筑师注册证书、☑项目负责人职称证书、☑资格后审要求的其他资料。 投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在时出示以下证件：√身份证、□注册建筑师注册证书 。 上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。因单位名称等内容变更引起的无法提供营业执照原件的，允许以营业执照复印件和工商部门出具的企业登记申请文件凭据（受理凭据）加盖工商部门印章的原件代替。 根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。 |
| 24 | 评标入围办法 | 全部入围 |
| 25 | 定标方式 | 总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。 |
| 26 | 技术标设置 | 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。 技术标评审形式：□采用明标， ☑暗标。 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。 |
| 27 | 中标公示 |
|  | 在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按 照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。 |
| 28 | 其他 |
|  | 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱284539594@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
|  | 本项目对达到招标文件要求总得分前四名的投标单位（团队），招标人将给予不同程度的经济补偿，以经评标委员会综合评审得分为准：排名第一不设补偿，排名第二给予30万元（人民币）补偿，排名第三给予15万元（人民币）补偿，排名第四给予5万元，其他名次不予补偿（中标单位的设计补偿金包含在设计费中，不再另行支付）。所有补偿费用均由招标人承担。所有投标人的设计方案等归招标人所有，并无偿提供相应电子文档，招标人有权免费借鉴其方案相关设计，补偿费在公示结束，提供相应电子稿给招标人30天内支付。 |

## 第一节  总则

一、工程说明

本工程说明见投标人须知前附表。

二、招标范围   见投标人须知前附表

三、招标方式

本工程采用  公开   招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业需具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期间。

4. 境内省外企业须经浙江省住建厅备案通过(境外企业及省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近 5 年内在检察机关无行贿犯罪记录承诺。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。

七、投标补偿费用

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额详见前附表。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

2.中标人及得到补偿的投标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。

3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。

4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

## 第二节  招标文件

一、招标文件的组成

1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

## 第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。（技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。）

（一）. 资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

- 封面（格式见后）；

- 企业营业执照复印件并加盖投标人公章；

- 资质证书复印件并加盖投标人公章；

- 联合体协议书（如有，格式见后）

5.项目负责人注册建筑师注册证书和职称证书复印件并加盖投标人公章；

6. 提供项目负责人缴费期限包含2020年7月至2020年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单复印件并加盖投标人公章（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2020年7月至2020年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件并加盖投标人公章）；

7.境内省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(境外企业及省内企业不作要求)；

8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章。

9.其他资料;

需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第    /    条。

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）（7）、（8）点证件，其它成员单位提供上述第（2）、（3）、（7）点证件。第（4）点内容由牵头人提供，但必须由联合体双方盖章。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料要求的相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

（二）技术标内容（暗标，包括但不限于）：

根据第四章“勘察设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑电子光盘、☑展板。

技术标包括技术标1、技术标2、电子光盘、展板。除技术标1外，其余部分进行暗标评审。

技术标1包括：1、投标人基本情况表（格式见后）；2、拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）3、拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；4、投标人承接过的类似业绩表（格式见后）；5.投标人获奖工程业绩表；6、项目分项投资估算表（格式见后）；7、服务承诺及服务计划书（格式见后）；8、第六节评标办法中“技术标评标细则”中序号2.5.6.7项要求提供的材料。需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 4.5.6.7.11.12条。

技术标2包括：第六节评标办法中“技术标评标细则”中序号1.3.4项要求提供的材料。

提供：☑电子光盘、☑展板。

电子光盘制作要求及内容：电子光盘，包含自动播放的多媒体演示文件（方案动画演示不少于1分钟）和技术标的所有内容（技术标1和技术标2需分开光盘）；多媒体演示介绍总时间控制在10-15分钟，要求中文普通话配音，分辨率不低于1080P，帧率 30帧每秒 。

展板制作要求及内容：根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为 A0（1189mm×841mm），展板1套，数量不多于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。

内容要求（包括但不限于）

必须包含（1）建筑设计理念与构思；

（2）规划说明（功能区分及布置，绿化系统、环境、景观设计、九大场景及重要空间的处理说明）；

（3）包含各类空间的经济技术指标；

（4）建筑说明（建筑规模，总体布置，建筑外形，功能分区，上位规划衔接，各功能分区之间的衔接，与周边建筑物的协调，与城市道路的衔接，主要材料设备的选择，以及对消防、环保、卫生防疫、公共配套、商业综合体等方面的考虑和要求、功能合理性与可行性，各功能分区之间的衔接等）；

（5）结构方案介绍；

（6）重要节点的景观设计和说明。

2.2图纸

（1）建筑总平面图；

（2）建筑平面图；

（3）建筑立面图；

（4）建筑剖面图；

（5）建筑内部流线分析图；

（6）建筑方案创意分析图；

（7）建筑整体日景；

（8）夜景鸟瞰图；

（9）重要节点效果图（若干）。

电子光盘及展板不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按技术标得零分处理。

本项目， ☑考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节（无需投标人演示演讲）。

文本要求及内容：

1、文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装。封面：统一采用招标文件中提供的格式（A3），纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。

2、文本内容：完整设计方案（根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制）；

（三）商务标内容包括：

根据商务标评分标准进行编制：

- 封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（格式见后）

4.联合体协议书（如有，格式见后）

5.投标函（格式见后）；

6.总报价书（格式见后）；

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 1.2. 3.9.10  条。

4.投标报价书写规范说明

1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘只需提供1张，与技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3规格，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5. 技术标为暗标的，文本、电子光盘、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金

1．按现行规定缴交及退还。

2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

## 第四节  投标文件的递交

一、投标文件的密封与标记

1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标、展版应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”、“展板”和“商务标”。

3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限

1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

三、投标文件的修改与撤回

1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

## 第五节  开  标

一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人法定代表人或授权委托人随带本人二代身份证及投标人的营业执照、资质证书、项目负责人的二代身份证、建筑师注册证书、交易员本人二代身份证等证件（均需原件，不含公证件及其他任何替代证明）参加开标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前到达的，视为自愿放弃投标。招标项目由 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室  参与监督。

2. 开标会议由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室参与监督，并请国信公证处予以公证。

3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。（大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，项目负责人必须参加开标）本项目[□要求、☑不要求]项目负责人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

技术标评标过程

5.1.启封技术标2及展板，评标委员会对投标人的技术标2及展板进行综合评议并打分；

5.2.宣布技术标2得分情况；

5.3.启封技术标1和各项目负责人面试答辩环节，评标委员会对投标人的技术标1和答辩进行综合评议并打分；

6. 宣布各投标人技术标得分；

7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

8. 宣布各投标人总得分；

9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；取消投标人需在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效

1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。

2. 投标文件未按规定标志密封。

3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。

4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

五、开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

## 第六节  评  标

一、评标委员会

1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，☑市级专家库中抽取。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则

1．竞争优选。

2．公正、公平、科学合理。

3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。

4．反不正当竞争。

三、评标

1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

2．下列情况属于重大偏差：

2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；

2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。

- 评标办法

1. 本次评标采用综合评估法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）技术标分（67分)；（2）商务标分（33分）。

3、技术标评分办法（满分67分），按如下方法评估：

| 序号 | 评 分 项 目 | 评 分 标 准 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 （结合展板） | 总平面布局（6 分） | 项目背景把握 未来社区设计理念及发展方向 场地外部环境、制约因素、核心价值分析 上位规划研究及项目限制性要素分析，社区治理单元情况分析 （合理得1.5-2分，较合理得1-1.4分，不合理得0.1-0.9分） | 2 |
|  |  |  | 整个方案的设计理念及创意理念，规划单元公共服务及市政基础设施调研情况，明确在规划单元和实施单元的功能织补方案，结合九大场景建筑面积需求，确定面积指标。 （合理得1.5-2分，较合理得1-1.4分，不合理得0.1-0.9分） | 2 |
|  |  |  | 环境构成关系、九大场景设计科学性、合理性、先进性、尺度把控与尺度感的主次空间关系处理、节点空间塑造、地下室互联互通形态相互关系处理等、运营方案合理、可行性（合理得1.6-2分，较合理得1.1-1.5分，不合理得0.1-1分） | 2 |
|  |  | 建筑造型（6分） | 立面造型、建筑创意、空间处理是否体现有特色，是否与周边建筑协调，结合《未来社区试点创建指标落实清单》要求，评价各场景建筑空间布局、规模、功能组织、建筑形式、重要界面设计等内容的合理性、理念创意。 （合理得4.1-6分，较合理得2.1-4，不合理得0.1-2分） | 6 |
|  |  | 特色建筑设计（5分） | 1、商业办公定位、业态分析、形态、内部空间流线等内容的方案合理性 （合理得1.1-2分，较合理得0.5-1分，不合理得0.1-0.4分） 2、突出运动主题，体现棒垒球运动特色方案合理性 （合理得2.1-3分，较合理得1.1-2分，不合理得0.1-1分） | 5 |
|  |  | 功能分区 （8分） | 评价技术经济指标的合理性，包括开发强度、绿化率、建筑密度；各类功能用房规模、占比以及自持出售比例等。以及地下空间的设置范围、地下室互联互通、规模、功能分区、出入口分布、多元化利用方案等内容。 （合理得2.1-3分，较合理得1.1-2分，不合理得0.1-1分） | 3 |
|  |  |  | 重点评价与城市周边功能关系处理、总体空间结构、功能布局、交通流线组织、公共空间组织、景观体系等方案合理性。 （合理得2.1-3分，较合理得1.1-2分，不合理得0.1-1分） | 3 |
|  |  |  | （一）建设运营模式。评价项目建设模式、建设主体、实施计划等方案的合理性。评价项目运营模式、运营主体、实施计划等方案的合理性。（二）运营阶段安排。评价“平台+管家”的具体运营模式，评价社区治理、服务供给模式等创新性。评价基本物业费用的合理性，与积分机制挂钩、立体绿化、集中供能等运营方案的合理性、落地性。各功能等配置合理 （合理得1.6-2分，较合理得1.1-1.5分，不合理得0.1-1分） | 2 |
|  |  | 其他（4分） | 分析政府方投入收益合理性：评估政府方的资金流出流入测算是否合理，明确需政府方支出的建设具体内容，审核除国家和省另有规定外，土地出让收益剔除上缴国家部分是否全部用于支持试点项目建设；分析土地受让方资金平衡，评估土地使用权转让后土地使用方的资金流出流入测算是否合理，包括建设期资金平衡及运营期资金平衡。 （合理得1、6-2分，较合理得0、6-1.5分，不合理得0.1-0.5分） | 2 |
|  |  |  | 对照《关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》（浙政办发〔2019〕60号）、《未来社区试点创建指标落实清单》以及试点所在设区市实施意见要求，评判九大场景机制创新和政策保障是否有效落实、实现路径是否合理、责任主体是否明确、工作推进机制是否健全。 （合理得1、6-2分，较合理得0、6-1.5分，不合理得0.1-0.5分） | 2 |
| 2 | 设计组人员配备情况 | 根据投标人设计组人员配备的专业、结构、职称、经历等进行评分： 1.技术负责人：具备国家一级注册建筑师资格并具有高级工程师及以上职称的，得2分； 2.建筑专业负责人：具备国家一级注册建筑师资格并具有高级工程师及以上职称的，得2分； 3.结构专业负责人：具备国家一级注册结构师资格并具有高级工程师及以上职称的，得2分； 4.给排水专业负责人：具有给排水专业高级工程师及以上职称的，得1分； 5.电气专业负责人：具备注册电气工程师（供配电）资格并具有电气专业高级工程师及以上职称的，得1分； 6.暖通专业负责人：具备一级注册设备师资格并具有高级工程师及以上职称的，得1分； 7.造价专业负责人：具备注册造价工程师并具有高级工程师及以上职称的，得1分。 备注：以上每项人员不重复计分，未提供不得分（如为联合体投标的，由牵头人提供） | 10 |
| 3 | 工程投资控制及降低成本措施 | 根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分 （合理得4.1-5分，较合理得2.1-4分，不合理得0.1-2分） | 5 |
| 4 | 设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书 | 根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审 （合理得4.1-5分，较合理得2.1-4分，不合理得0.1-2分） | 5 |
| 5 | 设计业绩 | 根据投标人自2015年1月1日（以合同签订日期为准）以来：承接过单个设计合同住宅项目的总建筑面积≥30万平方米的房屋建筑工程设计业绩，提供一个得2分，最高得2分。 承接过单个设计合同商业综合体项目的总建筑面积≥8万平方米的房屋建筑工程设计业绩，提供一个得2分，最高得2分。 本项最高得4分。 以上业绩提供设计合同及施工图审查合格材料复印件。如为联合体投标的，业绩须由牵头人提供。 | 4 |
|  |  | 根据投标人自2015年1月1日以来（以签订合同（协议）时间或业主盖章的证明材料时间为准）完成过 “未来社区创建项目”设计（或申报方案或实施方案），且未来社区项目申报成功并在第一批或第二批未来社区试点创建项目公布的名单中，每提供一个得1分，最高得2分。提供设计合同（协议）或业主盖章的证明材料。如为联合体投标的，业绩须由牵头人提供。“未来社区创建项目”以省发展和改革委员会公布的未来社区试点创建项目为准。 | 2 |
|  |  | 拟派项目的设计负责人业绩： 2015年1月1日（以签订合同（协议）时间或业主盖章的证明材料时间为准）起以项目负责人身份完成过“未来社区创建项目”设计方案（或申报方案或实施方案），且未来社区项目申报成功并在第一批或第二批未来社区试点创建项目公布的名单中，提供一个得0.5分，最高得1分。 证明材料：“未来社区创建项目”设计方案（或申报方案或实施方案）的合同（协议）复印件或业主盖章的证明材料。“未来社区创建项目”以省发展和改革委员会公布的未来社区试点创建项目为准。 | 1 |
| 6 | 守合同、重信用 | 企业近五年内获得过省级市场监督管理局（原省级工商行政管理局）颁发的“重合同、守信用”或“守合同、重信誉”或“守合同、重信用”称号，得2分； 获得过市级市场监督管理局（原市级工商行政管理局）颁发的“重合同、守信用”或“守合同、重信誉”或“守合同、重信用”称号，得1分。 每个单位只提供一个，以最高级别计取。（满分2分）（如为联合体投标的，联合体任一一方提供均可） | 2 |
| 7 | 其他 | 2015年1月1日以来投标人获得中国勘察设计协会颁发的设计奖项（建筑工程类，不含专项）或中国土木工程詹天佑奖的每个得1分，本项最高得2分。（如为联合体投标的，证书由联合体任一一方提供均可） 投标人具备质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证的，提供一个证书得1分，本项最高得2分。（如为联合体投标的，证书由联合体任一一方提供均可） | 4 |
| 8 | 面试答辩 | 对项目负责人针对本项目棒球未来社区项目实施方案设计及深化、初步设计内容进行面试答辩，由专家综合评审打分，最高得5分。（优秀3.1-5分，良好2.1-3分，一般1-2分） 面试答辩：由专家评标小组结合本项目技术特点和要求，拟定与有效投标人数量相等的答辩题目，在技术打分前投标单位顺序依次随机抽出题目，对投标人的项目负责人进行面试答辩，根据回答情况进行打分。 | 5 |

注：1、技术标中要求证明材料，投标文件中装订复印件。

- 对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3、本项目有面试答辩环节，项目负责人需提供身份证核验参与答辩，若项目负责人未到场或自动放弃答辩，则无面试答辩分。

4．商务标评分办法：（满分33分）

4.1本项目招标人确定的招标控制价为 1807万元，投标人据此进行下浮率报价, 投标下浮率上限为5%，超出此范围的报价作无效标处理。

4.2 投投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分=33－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分=33－（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

4.3 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

4.4商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

4.5如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

4.6总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

## 第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人 1 名。

2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。

## 第八节  授予合同

一、中标通知书

招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订

1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

本工程合同价款固定下浮率合同。

设计费最终以初步设计概算中建筑安装工程费用为依据确定计费。即：按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和发改委批复的初步设计概算中的建筑安装工程费用为基数，在项目实施过程中，初步设计概算批复中的工程费用(含设备费)若有调整，按调整后的初步设计概算批复中的工程费用(含设备费)为基数，重新计算设计费，设计费合同款支付时按调整后的费用支付（须扣除原有建筑拆除费用、垃圾搬运，地下障碍物处理、新旧桩避让等与设计无关的概算内容）计算的工程设计收费基准价×（1－中标下浮率）。

其中，工程设计收费基准价＝单项工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数*55%（方案扩初阶段工作量比例）*40%①工程设计基价：计费额按经审批的初步设计概算中的工程建安费用总额，通过线性内插法计算工程总设计收费基价。

②专业调整系数：本项目专业均按1.0计取；

③工程复杂程度调整系数：复杂调整系数为1.15计取；

④附加调整系数：建筑工程按1.0计取；

设计人的报价应包括施工图设计有关的全部费用，不再有另行增加费用。

本项目的工程设计费（暂估）＝工程设计收费基准价×（1－中标下浮率）。今后根据经审批的初步设计概算中建筑安装工程费用调整收费基价。

二、设计费支付约定等

1. 方案得到甲方确认后，完成并递交达到初步设计深度的实施方案后支付至合同价30%（设计费的基数暂按初步设计概算的建安费计算），实施方案通过省、市两级评审并在省发改委备案后支付至合同价的70%（设计费的基数暂按初步设计概算的建安费计算），试点创建项目拿到全部建筑工程施工许可证后支付至合同价的90%，工程竣工验收合格后一月内付清余款10%，同时退还履约担保。

2. 总设计费为完成全部设计工作内容的报酬，包括方案设计费、方案设计修改费、第三方见证费用、节能评审费用、扩初设计费、后期深化设计费、设计变更费、设计师驻场服务费、规划设计条件书编制费、配合各阶段报批费等完成本次项目设计的全部费用。项目建议书、可研编制等费用。

三、违约责任

1、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除承担全部责任、采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。并根据损失的程度向发包人支付赔偿金（赔偿金不超过合同总价）。

2、由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费 50000 元，延迟 30 天以上的，发包人可以解除合同，已付设计费应全额返还，并承担全部违约责任。

3、乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。

4、合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。

5、若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。

6、设计人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，违约金标准为合同总价的3‰/次。

7、乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，经甲方书面同意后，乙方可以更换：

（1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

（2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

（3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为50万元/人次，专业负责人更换违约金为30万元/人次。

8、合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。

9、因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。

四、其它

1．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。

2.设计中标单位有义务负责管理分包项目任务与进度，同时将未尽事宜在分包合同中明确并须经招标人认可。

3．工程开工后，设计单位定期指派一名及以上设计人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。在施工阶段，各专业设计人员视工程进展需要，根据业主要求及时到项目现场指导。

4．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向人民法院起诉。

5．招标单位因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

6．若由于甲方原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

7.本项目实施过程中的方案评审等一切会务费用由设计单位承担。

8．设计单位应无条件配合业主完成项目过程中的报批等手续办理。

9.因参加本次招标活动，所有产生的交通、住宿、餐饮费用等，均由投标人自理。

10.本项目规划设计条件书编制费用为35万元，费用由中标单位支付给专业承包单位。

# 第四章  设计任务书

勘察设计任务书由招标人根据下列主要内容，针对具体招标项目的勘察设计文件深度规定的要求自行编制。

1、项目名称

绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案(方案设计、初步设计)

2、规划范围

绍兴越城棒球社区为全拆重建类试点创建项目，项目位于越城区东浦街道，规划单元西至镜水路，北至钱陶公路，东至绍齐公路（大越路），南至规划在建闸道口，约101.0公顷。实施单元西至镜水路，北至裕民路，东至绍齐公路（大越路），南至兴越路，约22.9公顷（不含水域,最终面积以实测为准）。

3、设计依据与原则

3.1 设计依据

（1）《浙江省未来社区建设试点工作方案》（浙政发〔2019〕8号）

（2）《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》（浙发改基综函〔2019〕183号）；

（3）浙政发【2019】60号《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》；

（4）浙江发改《构建浙江省未来社区10分钟生活圈的建议》

（5）《绍兴市人民政府办公室关于加快推进绍兴市未来社区建设的实施意见》绍政办发〔2019〕39号 ）

（6）《绍兴市棒球未来社区修建性详细规划》及规划部门的审批意见书和通知书。

3.2 标准及规范

（1）《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

（2）《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）；

（3）《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

# （4）《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）

（5）《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

（6）《商业建筑设计规范和防火规范》

（7）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（8）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

（9）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（10）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

（11）《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

（12）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2012）；

（13）《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）；

（14）《装配式建筑评价标准》（DB33/T51165-2019）；

（15） 浙江省《绿色建筑设计标准》（DB33/1092-2016）；

（16）《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）；

（17）《绍兴市区城乡规划管理技术规定》

（18）《绍兴市棒球未来社区空间研究》

（19）现行国家、省、市有关法律、规范和规定的规定。

3.3 设计原则

以浙江省“未来社区”建设发展理念，以特色场馆领衔，结合亚运会棒垒球赛事的国际影响力与知名度，充分发挥周边杭绍台高速、绍兴轨道交通1号线、高铁绍兴北站等重大交通枢纽优势，联动激发柯桥、镜湖、越城三大板块交汇融合的发展潜力，紧扣高教园区和当地居民生活需求为依托，形成亚运会场馆及赛后体育文化中心与社区联动开发的模式，着力打造运动主题与九大场景相得益彰、自然生态与人文聚落交相辉映的社区，充分融合水乡空间特色及绍兴传统文化底蕴，以“亚运棒垒球运动文化”延展健康特色的国际化社区。

项目以市区融合的交汇点、融杭联甬的桥头堡、创业创新的新高地”为目标，打造成以“运动健康、优质教育、智慧交通、滨水生活”为特色的未来社区标杆。

（1）方案设计需遵循特色：

1）充分体现以棒球健康主题与江南水乡空间相结合的特色社区。

2）打造交通特色场景。以智慧交通运营平台为核心，打造1+N的未来交通场景，实现5分钟公共交通圈。

3）通过亚运会棒垒球运动赛事及滨水公共活力丝带打造，突出运动健康场景，弘扬运动健康的生活理念。

4）突出创业场景，塑造宜人尺度的商业活力空间，结合滨水商业街区及开敞空间，设置主题购物、餐饮服务、艺术创意等商创空间。

5）将周边的配套设施（高校、私立学校、康养、医疗）资源进行有效衔接整合及以棒垒球为特色的教育业态设置。

6）社区管理和服务通过社区平台中脑，利用高效物联网等实现社区数据化、智能化管理服务，建设高度智能、实时反馈的智慧化社区。

（2）.棒球未来社区场景体系

满足《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》（浙发改基综函〔2019〕183号）的九大场景与10分钟生活圈的前提下特别注意以下内容:

1）未来建筑场景——架空、屋顶绿化、绿色建筑

2）未来交通场景——公交TOD 交通网络；慢行系统（高线连廊、滨水步道、绿带、公园等）

3）未来创业场景——商创空间、滨水商业、双创服务中心等；

4）未来邻里场景——街区、滨水空间宜注重社群互助氛围营造、艺术创意人群交往空间营造,设置地方文化展示空间和标杆性建筑、

数字化邻里服务平台；

5）未来教育场景——区域教育资源协调、鼓励结合幼儿园、社区中心设置 3 岁以下托育机构;鼓励设置与市、区图书馆可联网可共享的 24 小时图书馆，艺术类特色书店。健康场景：宜设置连续无障碍绿道，结合周边湖景及空中廊道。社区数字文教体系；

6）未来健康场景——结合滨湖景观宜设置连续无障碍绿道，及空中廊道，体现运动健康、社区数字医疗、养老以及健身体系；

7）未来低碳场景——绿色建筑、环保低碳体系；

8）未来服务场景——为住宅、服务式公寓、办公人群等服务的功能应包括超市、银行、邮政、餐饮、洗衣、美容美发、医药零售、文化用品、电器维修、菜场、线上 O2O、“最多跑一次”社区服务站、“一站式”服务中心等；智慧商业服务以及物业服务体系；

9）未来治理场景——党建学习服务空间设置；可设置四方会谈室等特色治理空间；数字政务和社区治理机制。

4、总体要求

4.1 规划设计要求

（1）统筹当地文化特色及亚运会棒垒球场馆并结合项目实际提出越城棒球未来社区特色主题及亮点场景。

（2）重点考虑未来社区实施单元与规划单元的整体融合，充分考虑与棒垒球场的整体协调及亚运赛后功能结合。

（3）设计单位需考虑周边水系与本项目的结合，设计中应从实施单元及整个未来社区规划单元长远发展的宏观高度，进行总体规划研究和科学定位，实现资源的共享与整合，提高效率。

（4）未来社区总平面布局应科学合理，充分考虑规划单元与周边区域的生活配套功能分区布局清晰，科学地组织人流和车流，以确保社区出入口与城市道路之间交通组织的合理性。社区内单体之间的建筑既相对独立又能相互联系，各建筑物间距和楼层应满足竖向交通便利和建筑的采光日照和通风要求。

（5）项目实施单元用地包括地块JH-01-A-01(R2)、JH-01-A-02(G2)、JH-01-A-03(G1)、JH-01-A-04(G1)、JH-01-A-05(R2)、JH-01-A-07(R2)、JH-01-A-08(G2)、JH-01-A-12(G1)、JH-01-A-13(B/R2)、JH-01-A-14(G2)10个地块，用地面积总计约22.9公顷（不含水域,最终面积以实测为准）。实施单元总建筑面积约69.24万平方米，其中地上建筑面积约50.54万平方米（含架空层），地下建筑面积约18.70万平方米。建设内容包括但不限于商品房、安置住房、人才住房、商创综合体、社区配套、社区服务中心等及九大场景设施。

（6）项目规划单元用地范围见附图1《规划单元及实施单元范围》。

4.2 地块具体指标控制；

JH-01-A-01(R2)（配建10KV开关站）：

容积率：2.0-2.5 绿地率：≥35 建筑密度：绿地率：≤30  建筑高度：≤80米；JH-01-A-05(R2)：

容积率：2.0-2.5 绿地率：≥35 建筑密度：绿地率：≤30  建筑高度：≤80米；

JH-01-A-07(R2)（配建10KV开关站）：

容积率：2.0-2.5 绿地率：≥35 建筑密度：绿地率：≤30  建筑高度：≤80米；

JH-01-A-13(B/R2)（配建邻里中心、公交首末站、公共厕所、10KV开关站）：

容积率：2.0-2.5 绿地率：≥30 建筑密度：绿地率：≤35  建筑高度：≤100米；

红线退让、间距等参照《绍兴市棒球未来社区控制性详细规划》、《绍兴市区城乡规划管理技术规定》执行；日照标准按照《城市建筑工程日照分析技术规程》DB33/1050-2016执行；未尽事宜参照国家及当地相关法规要求。

投标方案需整体考虑项目的功能业态配置，邻里中心设置，场景系统的安排，根据方案的实际需求可适当调整地块的控规条件，但同时应说明调整的原因与必要性，并提供控规调整对比图。

4.3 建设内容

（1）安置房：回迁安置人数为1933人，安置面积暂定77320平方米，套型面积分为60平方米、80平方米、100平方米、120平方米、140平方米、160平方米。比例暂定10:15:15:30:25:5（安置房总建筑面积设计单位需结合当地相关拆迁补偿标准及政策进行核算；户型比例具体结合拆迁家庭人口组成结合当地拆迁安置标准进行详细确定）。

（2）商品房：结合地块规划指标及资金平衡进行综合考虑。

（3）人才房：引进人才数为：3817人；人才房总建筑面积、户型、户型配比需结合市场、政府需求及未来社区相关要求综合设置（建议按50平方米/人，85平方米以上户型可折算2人；总人数与总户数比不超过1.2）。

（4）JH-01-A-13地块结合B/R2用地属性设置商业、办公、住宅等功能，地上面积不超过172242.5㎡。（具体面积、户型、业态配比等设计单位自行考虑）。

（5）围绕未来社区邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景及33项约束性指标集成创新为重点的系统设计方案，结合本项目实际提出规划单元、实施单元的功能配置方案、功能分区设计方案等；结合本项目特色场景及根据省、市关于未来社区试点创建评价指标体系要求落实未来社区九大场景体系。（社区生活圈“18+N场景模块配置建设内容及最小面积需满足”浙江发改《构建浙江省未来社区10分钟生活圈的建议》）

（6）地下室面积结合车位配建标准及资金平衡测算综合考虑；地下空间开发建设应充分考虑河道、相邻地下设施建设运营安全；地块间如需跨城市市政道路设置需征得相关部门同意后实施。。

注意事项：

- 各项场景功能配置及面积规模结合本项目实际参照 《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》（浙发改基综函〔2019〕183号）及浙江发改《构建浙江省未来社区10分钟生活圈的建议》进行设置。

- 结合《绍兴市棒球未来社区控制性详细规划》相应地块要求设置开关站、邻里中心、公交首末站、公共厕所等功能。

3.项目设计需要充分考虑资金平衡问题。

4.结合本项目定位提出越城棒球未来社区特色主题及亮点场景。

4.4 交通组织

（1）按规范合理设置地块机动车出入口,具体出入口方位详见附图2

《绍兴市棒球未来社区控制性详细规划》。

（2）停车位根据《城市建筑工程停车场（库）设置和配建标准（浙江省工程建设地方标准2013年）》要求配置，并需符合《绍兴市城乡规划管理技术规定（修订）》

（3）科学、合理的布局地面及地下车位。注意地下空间的平面、竖向设计、人防设计投资的合理性；车位以地下停车为主。

4.5 业态功能策划

聚焦人本化、生态化、数字化三大价值坐标，按照创新社区全生活链功能配置要求，深入剖析规划单元及周边区域服务人群构成与需求特征，以人为本，统筹谋划规划单元未来功能与业态构成。充分发挥周边杭绍台高速、绍兴轨道交通1号线、高铁绍兴北站等重大交通枢纽优势，联动激发柯桥、镜湖、越城三大板块交汇融合的发展潜力，紧扣高教园区和当地居民生活需求为依托，高效复合利用空间资源，明确实施单元内商业、商务、居住、配套等功能规模与配比。形成亚运会场馆及赛后体育文化中心、商业与社区联动开发，着力打造运动主题与九大场景相得益彰、自然生态与人文聚落交相辉映的国际化知名社区，

4.6 社区实践运营

合理利用“未来社区”触媒效应，有效激活和促进区域提升，构建多元聚力的智能化与数字化运营与管理平台，创新治理模式和管理体制机制。坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，实现生活设施便捷化、公共服务普惠化、市政配套智能化，打造智慧社区信息管理中枢，构建人本宜居、智慧体验的未来社区场景实践地。

4.7 未来社区场景建设指标

充分结合《未来社区建设建设试点工作方案》详细开展邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务、和治理等九大场景系统设计，明确场景内涵，需求趋势，功能组织、设施规模及标准、机制创新、指标体系等内容。以浙江省未来社区试点创建评价指标体系（施行）为底线约束，提出更高要求、更高品质的未来社区建设标准。

5、设计内容及成果要求

5.1设计内容要求

本次实施方案的投标方案应按《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》（浙发改基综函〔2019〕183号）的附件2浙江省未来社区建设试点申报方案参考大纲的要求编制，包括规划单元详细性城市设计；实施单元实施性城市设计（资金平衡测算、九大场景设计方案、空间布局与形态，建设实施组织，项目运营组织，项目投资和资金平衡，保障举措等）。

设计成果和服务须符合中国建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》、《城市规划编制办法》、绍兴市《绍兴市区城乡规划管理技术规定》、绍兴市《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术标准》。

5.2设计成果要求（投标阶段）

（1）设计成果应按照设计任务要求，落实相应的设计内容，设计成果由方案自动播放多媒体、规划设计文本（A3）和简要文字说明、A0展板组成。规划设计文本和A0展板用以详细表达设计方案意图、目标、各项设计内容及综合技术指标，

（2）自动播放多媒体时间控制在10-15分钟；规划设计文本（A3）横排版，文字表达应规范（含简要文字说明）、准确含义清楚，文本应注明页码、目录等；A0展板用阿拉伯数字在右上角注明展板顺序，图纸应能反映设计意图，主要图纸上应标注图名、比例尺、图例。

（3）设计文本（A3）7份（正本1份、副本6份），文本要求及内容详见招标文件。

（4）电子成果:光盘1套（含自动播放多媒体、设计文本、CAD图纸等）。

（5）设计文本电子版要求采用PPT或PDF格式。

（6）CAD图纸应采用AutoCAD 2004的dwg格式文件，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标严格按提供地形图坐标输入，不得省略小数点后的4位数。（CAD文件须包含总平面图、天正日照分析图、竖向规划图等）

（7）图纸要求提供达到A0图纸规划输出精度（120dpi以上）的*.jpg格式电子文件，便于后期制作A0图板。

5.3中标后设计工作范围和内容

5.3.1设计范围：中标后设计工作内容包括但不限于：

实施方案设计范围：绍兴越城薛渎社区（棒球未来社区项目）实施方案设计及深化、初步设计，包括规划总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气（含高低压变配电系统）、消防、人防、建筑智能化、室内外装饰装修工程（含住宅精装修、文化标识设计、艺术设计）、幕墙、泛光照明、规划用地（实施单元）范围内的园林景观绿化、室外配套公用工程、BIM设计、装配式建筑、绿色建筑、九大场景落地方案、规划设计条件书编制等项目相关的全部设计工作；资金测算，包括投资概算、分阶段资金平衡核心图表；绿色建筑按国标《绿色建筑评价标准》二星级要求设计及与设计直接相关的专业技术评审论证（排水、抗震、超限、防雷、消防、卫评、交评、幕墙安评及光评等）并配合报批。专业设计的费用包含在本次设计费报价中。投标阶段完成绍兴市棒球未来社区项目总体规划及建筑单体概念性方案设计。中标后在明确的概念性规划方案基础上进行深化设计及优化、建筑方案设计及优化，初步设计（含概算编制、概算调整）的其他相关服务。中标方若无相关专业资质的，可由中标方委托其他专业单位，费用不再增加。

其他服务：设计管理咨询服务，包括但不限于动态跟踪九大场景指标在施工图设计、实施建设阶段的落实情况；对设计成果文件进行系统性审查；提供包括九大场景落地设计纠偏、技术建议、风险提示及工程设计优化等内容。

注：项目总体规划设计内容参照《绍兴市区建筑工程设计方案申报图纸深度暂行》；

项目实施方案具体设计内容参照《浙江省未来社区试点创建项目实施方案编制指南》。

5.3.2设计进度要求;

中标通知书发出之日起完善方案设计，方案修改经确认后，20日完成方案报申深度。设计方案经政府相关部门批准后，30日完成初步设计。初及概算文本编制，初步设计评审后20天内提交调整后的初步设计文本及概算。

附图1  规划单元及实施单元范围

附图2  《绍兴市棒球未来社区控制性详细规划》

# 第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）

4.商务标封面格式

项目名称：

投

标

文

件

投标文件内容：           资格审查资料

投  标  人：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

日      期：         年        月        日

项目名称：

投  标  文  件

（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：           技术标

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

日      期：         年        月

项目名称：

投  标  文  件

（适用于技术标为暗标的项目）

投标文件内容：           技术标

日   期：     年        月       日

项目名称：

投

标

文

件

投标文件内容：           商务标

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

日        期：         年        月        日

二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.联合体协议书（附件三）

4.投标人基本情况表（附表一）

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

7.投标人承接过的类似项目业绩表（附表四）

8.投标人获奖工程业绩表（附表五）

9.投标函（附件四）

10.总报价书（附表六）

11.项目分项投资估算表（附表七）

12.服务承诺及服务计划书（附表八）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                   年                 月                    日

经营期限：

姓    名：            性别：           年龄：           职务：

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日期：            年   月   日

注：如以联合体形式投标的，此证明联合体各方均应提交。

附件二

授权委托书

本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

投  标  人：                                    （盖章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

日      期：                     年     月    日

注：如以联合体形式投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署。

附件三

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

成员一名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

成员二名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年      月      日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附件四

投标函

致：

根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述设计业务。

据此函，本单位宣布同意如下条款：

1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期        完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：                             (盖章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表一

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级 | 2、证书号 | 3、发证单位 |
| 营业执照 | 1、编号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 单位建立时间 |  | 现有职工人数： | 固资净值： |
| 投标人联系 方式 | 1、地址 |  | 4、电话 |  |
|  | 2、邮编 |  | 5、传真 |  |
|  | 3、联系人 |  | 6、电子 邮件 |  |
| 开户银行 | 1、名称 |  | 2、帐号 |  |
| 人员总数 |
| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本工程人员 |
| 类别 | 技术人员 | 管理人员 | 现场配 合人员 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）后附企业体系认证证书、高新技术企业证书等材料。

（2）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。

附表二

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任建筑师年限 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 在建和已完工程设计项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 设计时间 | 设计 质量 | 在项目中任何职务（专业） | 建设单位/联系人、电话 | 在建或已建 |

注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

| 设计阶段 | 姓 名 | 设计专业 | 执业资格（或职称）及证书编号 | 何阶段加入本 项目设计工作 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 |  |  |  |  |  |
| 勘 察 |  |  |  |  |  |
| 初步（含扩大初步）设计 |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表四

投标人承接的类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩要求：

3. 本表后须附设计合同、总平面图、图审合格书【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。完成时间以图审合格书上的时间为依据。

4.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。

附表五

投标人获奖工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的任务 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目负责人 及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩要求：

3.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、图审合格书【如以上证明材料未出现本次投标确定的项目负责人姓名，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。

附表六

总报价书

| 投标单位： |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 招标控制价下浮 | （大写）： 百分之 |
| 设计周期 | 总周期： 100日历天。其中： 方案设计优化： 30 日历天； 勘察： 日历天； 初步（含扩大初步）设计： 30日历天； 初步设计文本及概算：20日历天 |

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表七

项目分项投资估算表

（此项格式由投标人自行设计）

投标人：                                 (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表八

服务承诺及服务计划书

（此项格式由投标人自行设计）

投标人：                                 (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。